國立臺灣師範大學標準作業程序
作業名稱：工程督導小組作業程序	文件編號：SOP03-
制定單位：總務處營繕組	制（修）定日期： 2013/01/03

法令依據
  1. 行政院公共工程委員會公共工程施工品質管理作業要點。
  2. 國立臺灣師範大學工程督導小組(以下稱本小組)設置要點。
1. 作業流程說明（含時程與注意事項）
  1. 目的：為提升工程之品質，於工程施工階段進行工程案之工程圖說、施工規範、監造計畫、整體施工品質計畫及材料送審等督導作業、遲延履約之處理及終止或暫停執行契約之審查、變更契約或追加新增之工程項目及經費審查並督導其他有關工程之爭議及施工災害之處理等，確保工程品質及進度。
  2. 業務範圍：依本小組會議所排定之工程督導計畫進行。
  3. 督導作業：
      1. 申請：召開年度工程督導小組會議，針對該年度總工程預算金額達壹仟萬元之工程案或由小組會議確認同意納入之工程案，排定工程督導計畫。
      2. 工程督導及審查：依督導計畫案件進行工程督導作業。
作業流程圖
作 業 流 程