國立臺灣師範大學標準作業程序
作業名稱：技術規格審查小組作業程序	文件編號：SOP03-
制定單位：總務處營繕組	制（修）定日期： 2012/12/26

法令依據

國立臺灣師範大學技術規格審查小組(以下稱本小組)設置要點。

作業流程說明（含時程與注意事項）

目的：為提升規劃設計及工程之品質，於工程發包至開工階段進行工程案之工程圖說、施工規範、監造計畫、整體施工品質計畫及材料送審等內容及程序進行審查，確保工程品質及進度。

業務範圍：以各校區新建工程及建物、設備修繕等相關工程採購案。

審查作業：

申請：申請單位或工程承辦人便箋經主管核可後送至本小組執行秘書進行收案作業。

分案：本小組執行秘書收案後上陳，由召集人分派案件予本小組成員。

審查：經本小組承辦人員依針對所附設計圖說、施工計畫、監造計畫及品質計畫等資料進行審查。

結案：經承辦人員及召集人確認簽章無誤即可結案。

作業流程圖

作 業 流 程

相關表件本校所屬各單位工程施工及驗收基準表格下載：

工程驗收基準表單及權責劃分規範

表單使用流程圖

工程主辦單位使用表單（請至營繕組網頁表格下載）

0.目錄

0-1.目錄勾選表

1.工程基本資料表.doc

2.監造計畫書審查意見表

3.開工通知書

4.工程督工紀錄表

5.工程竣工查驗紀錄

6.驗收紀錄

7.工程結算驗收證明書

附件1工程簽到紀錄表

設計監造單位使用表單

設計監造單位使用表單（請至營繕組網頁表格下載）

0.目錄

0-1.目錄勾選表

1.監造計畫書送審核章表

2.整體施工計畫審查意見表

3.分項施工計畫書審查意見表

4.品質計畫書審查意見表

5.公共工程監造日報表

5-1施工照片表格

5-2完成工程數量明細表

6.工程查驗紀錄表

6-1.工程材料品質查驗紀錄表

承攬廠商使用表單（請至營繕組網頁表格下載）

0.目錄

0-1.目錄勾選表

1.計畫書送審核章表

2.工程開工報告表

3.工程材料(設備)送審總表

3-1.工程材料(設備)送審表

4.工程材料(設備)進場申請單

5.公共工程施工日誌

6.工程竣工報告表

附件1工程停工報告表

附件2工程復工報告表